### 13. Documenter le projet (README.md)

- Tony : Créer le dépôt GitHub, Créer le GitHub Project . Adaptation et finalisation du HTML et du CSS

- Maxence : Finalisation du gantt et création du fichier répondant aux questions. Ajout du .gitignore. Création d'un clone. Faire les backlog . Liens entre le dépot local et le dépot Github

Gestion du projet

- Issues : Utilisation d'Issues GitHub pour découper méthodiquement le projet en tâches unitaires.

- GitHub Projects & Kanban : Pilotage de l'avancement via les colonnes Backlog, À faire, En cours et Terminé.

- Planning : Établissement d'un diagramme de Gantt prévisionnel comparé en fin de projet avec la Roadmap GitHub.

- Pull Requests : Validation croisée des modifications via des branches de fonctionnalités et des revues de code avant fusion sur main.

## Bilan du projet

- Difficultés rencontrées : La mise en place du filtrage dynamique en JavaScript combiné avec les attributs du fichier JSON, ainsi que la configuration initiale des branches sous Git.

- Solutions trouvées : Utilisation d'attributs data-* dans le HTML et d'un ciblage par classes pour le filtrage synchrone ; rigueur sur le workflow Git en binôme.

- Écarts entre prévision et réalisation : Planning globalement respecté, mais sous-estimation initiale du temps nécessaire aux finitions CSS et à la documentation (ajout d'une tâche technique non prévue pour le .gitignore).

- Améliorations possibles (Version 2) : Remplacement du fichier statique data.json par une base de données relationnelle (SQLite) et ajout d'un espace administrateur sécurisé pour l'ajout et la modification d'équipements.

### Comparer prévision et réalisation (Gantt prévisionnel vs Réel)

## Le planning initial a-t-il été respecté ?
Globalement dans sa chronologie générale, mais il a nécessité plusieurs ajustements au fil de l'eau.

## Quelles tâches ont pris plus de temps ?
La finalisation de l'intégration HTML/CSS et la rédaction des livrables finaux.

## Quelles tâches ont été plus rapides ?
La mise en place initiale (création du dépôt GitHub, liaisons distant/local et clonage).

## Des tâches ont-elles été ajoutées ?
Oui, l'intégration du fichier .gitignore, une tâche technique indispensable pour la propreté du versioning qui n'avait pas été formalisée au départ.

## Des tâches ont-elles été modifiées ou redécoupées ? Pourquoi ?
Oui, la tâche de clôture a été scindée en deux actions distinctes (séparation de l'intégration finale du code et de la rédaction des réponses). Cela nous a permis de mieux répartir les rôles et la charge de travail sur la fin.

## Le Gantt était-il réaliste ?
Partiellement. S'il était cohérent pour le démarrage du projet, il s'est avéré trop linéaire et optimiste sur la fin, sous-estimant les temps de finition et de documentation.

## Qu’avez-vous appris sur la planification ?
Qu'un planning prévisionnel doit impérativement inclure des marges de sécurité pour anticiper les détails techniques imprévus (comme les configurations de fichiers) et les retouches d'interface.

## Bilan collectif — Mini-projet Flask & Gestion de projet

- Quelle était votre principale difficulté technique ?
La mise en place du filtrage dynamique en JavaScript combiné avec la structure du fichier JSON, ainsi que la gestion rigoureuse des routes et des paramètres d'URL sous Flask pour éviter les erreurs 404.

- Quelle était votre principale difficulté dans le travail en groupe ?
Étant un binôme, la communication était fluide, mais la coordination initiale sous Git (gestion des branches et résolution des premiers conflits de fusion sur les templates HTML) a nécessité un temps d'adaptation.

- Quelle tâche a demandé le plus de temps ?
L'intégration CSS et la mise en forme des cartes de l'inventaire informatique afin de garantir une interface claire, ergonomique et lisible.

- Votre planning était-il réaliste ?
Partiellement. S'il était cohérent pour le démarrage, il s'est avéré trop optimiste pour la fin du projet, nous ayant fait sous-estimer la charge de travail nécessaire aux finitions et à la documentation.

- Quels écarts observez-vous entre le Gantt et la Roadmap ?
L'intégration d'une tâche technique (le fichier .gitignore) et un redécoupage des tâches de clôture .

- Quel est l’intérêt des Issues ?
Elles permettent de structurer le projet en tâches unitaires, de répartir clairement les rôles dans le binôme et d'assurer un suivi traçable de l'avancement.

- Quel est l’intérêt des branches ?
Elles sont indispensables pour travailler en parallèle en toute sécurité, permettant d'isoler les développements sans compromettre la stabilité de la branche principale (main).

- Quel est l’intérêt de GitHub Projects ?
Le tableau offre une vision globale et visuelle de l'état d'avancement du projet, facilitant la priorisation des tâches.

- Qu’amélioreriez-vous si vous deviez refaire le projet ?
Nous privilégions des branches de travail plus courtes avec des Pull Requests plus fréquentes pour valider le code au fil de l'eau et anticiper les conflits de fusion.

- Quelle fonctionnalité ajouteriez-vous dans une version 2 ?
L'intégration d'une base de données relationnelle (type SQLite) à la place du fichier JSON statique, ainsi qu'un espace administrateur sécurisé pour ajouter ou modifier les équipements directement.